Ý tưởng dự án phát triển hệ thống quản lý công việc tích hợp nền tảng trao đổi thông tin nội bộ

- Mô tả

- -	Ứng dụng quản lý công việc, dựa trên các điểm  chức năng còn thiếu của ứng dụng quản lý công việc của Việt Nam (Zalo,...) .Ứng dụng chú trọng vào những chức năng quản lý công việc như: trao đổi tin nhắn ,quản lý tin nhắn (để không bị trôi,mất),quản lý tài liệu khi gửi (tài liệu sẽ được lưu trữ ,lưu trữ trên máy người dùng),chia ra các nhóm(ở đây là server) ,trong nhóm sẽ có các danh mục ,trong danh mục sẽ có các kênh (channel) để ta dễ dàng quản lý các mục,lên lịch ,khi cần tìm tin nhắn và tài liệu sẽ dễ dàng hơn.Lập task quản lý công việc cho thành viên (nhóm trưởng hoặc người có role cao hơn sẽ giao việc) ,thông báo khi tin nhắn ,sự kiện .

- Các chức năng

- -	Auth

- +	Đăng nhập ,đăng kí ,quên mật khẩu

- +	Xác thực jwt

- +	SendMail OTP (phụ)

- +	RateLimit (phụ)

- -	Mục máy chủ ,danh mục ,kênh :

- +	Đăng nhập ,đăng kí ,quên mật khẩu

- +	Khởi tạo máy chủ ,danh mục ,kênh

- +	Chỉnh sửa máy chủ ,danh mục ,kênh

- +	Xóa máy chủ ,danh mục ,kênh

- +	Tạo các thư mục để lưu trữ tài liệu

- +	Tìm kiếm tin nhắn

- +	Tìm kiếm file trong thư mục

- +	Nhắn tin

- +	Mã hóa tin nhắn ,mã hóa bằng thuật toán RSA,AES

- +	Kết bạn và tham gia nhóm dựa trên mã

- Công nghệ sử dụng

- -	Công nghệ sử dụng:

- +	DotNet 8.0 , WebSocket STOMP , thư viện sendmail ,jwt , SQL Server , thư viện ratelimit,thư viện kiểm tra định dạng file ,mã độc ,Docker

- Phân chia chức năng theo mục

- Xác thực người dùng

-	Đăng nhập ,Đăng ký ,Quên mật khẩu

-	Phân quyền trong ứng dụng ,phân quyền trong server

-

- Mục chat

-	Tạo server,Category,channel

-	Gửi tin nhắn

- Quản lý dữ liệu

-	Lưu dữ liệu ,phân loại file ,rà soát file

- Thuật toán và tối ưu

- Giao diện

Phân chia công việc giao diện thống

Giao diện : deadline cuối ngày 14-9-2026

- Đăng nhập đăng ký ,quên mật khẩu Phát

- Profile , quản lý file (hiển thị file kèm thumbnail) Long

- Trang quản lý công việc Hoàng

Phân chia công việc,hệ thống

| Tên người thực hiện | Công việc làm | Mô tả | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Tấn Phát | Đăng nhập ,đăng ký(đủ các trường thông tin NHƯ:SĐT,ngày tháng năm sinh ,....) ,Quên mật khẩu dựa vào sendMail |  |  |
| Võ Nhật Long | Tạo thực thể lưu dữ liệu ,tạo profile người dùng | Lưu tên file,đường dẫn file ,... |  |
| Huỳnh Minh Hoàng | Tạo server,Category,channel |  |  |
| Bùi Viết Quang Vinh | Thiết kế hệ |  | 14-9-2026 |